Protokół założycielski

1. Dnia 18.04.2016 została utworzona grupa projektowa w celem wykonania zadania programistycznego „wypożyczalnia rowerów”.
2. Przewidywana data zakończenia projektu: 31.06.2012r. Zespół zostanie rozwiązany po zakończeniu projektu w odpowiednim terminie.
3. W skład grupy wchodzą:
  - Bartosz Niepolski – kierownik projektu, główny programista
  - Michał Kardaś - dokumentalista
Tytuł projektu:
Aplikacja do zarządzania wypożyczalnią rowerów.
Kierownik projektu:
Bartosz Niepolskie – wybrany w sposób demokratyczny w głosowaniu jawnym:
  - „za” głosowały 2 osoby,
  - „przeciw” głosowało 0 osób,
  - „wstrzymało się” od głosu 0 osób.
Opis projektu:
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie działającej aplikacji w oparciu o	standardy inżynierii oprogramowania. Projekt będzie realizowany do momentu	zakończenia wszystkich etapów projektowania. Produktem końcowym będzie	aplikacja do zarządzania wypożyczalnią rowerów.
Cele:
Celem grupy jest stworzenie aplikacji, która będzie umożliwiała zarządzania wypożyczalnią rowerów. Aplikacja ma za zadanie wspomagać pracę pracownika jak i ułatwić wypożyczanie rowerów klientom. Aplikacja będzie realizowała następujące czynności:
a) klient:
      1. zakładanie nowego konta jako zwykły użytkownik,
      2. edytowanie danych osobowych,
      3. przeglądanie listy wypożyczonych rowerów,
      4. sprawdzanie terminu zwrotu danego roweru,
      b) pracownik, sprzedawca:
      - zakładanie kont zwykłym użytkownikom,
      - dodawanie pozycji nowych rowerów,
      - usuwanie lub edytowanie pozycji rowerów,
      - przeglądanie terminów zwrotu rowerów.
     c) administrator:
      - zarządzanie wszystkimi kontami w aplikacji,
      - modyfikacja rekordów w bazie danych,
      - ustalanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników.
Celem jest też przetestowanie i wykonanie potrzebnej dokumentacji.	Wykonanie aplikacji z godnie z wymogami klienta.
Zasady współpracy w grupie:
  1. wszystkie przydzielone nam zadania zobowiązujemy wykonywać terminowo,
  1. wszyscy angażujemy się w pracę i jesteśmy odpowiedzialni za wyniki,
  1. szanujemy oraz wspomagamy się nawzajem,
  1. doceniamy pracę i zaangażowanie innych,
  1. uwagi zgłaszamy do kierownika projektu,
  1. podnosimy motywacje i zaangażowanie w zespole,
  1. nie używamy wulgarnych wyrażeń  przeciwko drugiej osobie,
  2. ważne, aby każdy członek zespołu otrzymał określoną funkcję lub sam mógł ją wybrać.
Wybór technologii:
a) środowisko programistyczne:
      - Netbeans 8.1,
      - Sybase,
      - MySQL.
    - b) języki programowania:
      - Java,
      - SQL.
    - c) inne:
      - OpenOffice
Opis ogólny:
a) Ogólne możliwości projektowanej aplikacji:
      - prosty i czytelny interfejs,
      - obsługa wielu użytkowników w jednym momencie,
      - prosty algorytm sortowania wyszukanych pozycji,
      - łatwość w obsłudze dla pracownika oraz zwykłego użytkownika,
      - intuicyjne rozmieszczenie narzędzi na pasku,
      - nisko poziom zużycia zasobów procesora.

     b) Ogólne ograniczenia:
      - aby możliwe było korzystanie z aplikacji.
1. Rola i odpowiedzialność:
  1. Bartosz Niepolski – pełni rolę jako kierownik projektu oraz programista.
Odpowiada za nadzór nad wykonaniem projektu zgodnie z harmonogramem prac.
  1. Michał Kardaś – pełni rolę jako dokumentalista, analityk, grafik oraz tester.
Odpowiada za przygotowanie środowiska i danych testowych, tworzenie i wykonywanie testów automatycznych i manualnych, zaprojektowanie oraz tworzenie prostego i przejrzystego interfejsu użytkownika.
Nagrody i kary:
  1. Nagrody:
Za pracę zgodnie z harmonogramem uczestnicy projektu otrzymują wynagrodzenie zgodne z umową o prace.
  1. Kary:
Za każdą zwłokę lub nie postępowanie zgodnie z ustalonym harmonogramem prac, członek zespołu otrzymuje wynagrodzenie zmniejszone o 5% za każdy dzień zwłoki. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków w procesie realizacji projektu, osoby należące do grupy mogą wykluczyć daną osobę z projektu.
Rozwiązanie grupy:
Rozwiązanie grupy następuje po zakończeniu prac projektowych lub wdrożeniu aplikacji u klienta.
1. Słownik pojęć i synonimów:
  1. interfejs (GUI) - warstwa umożliwiająca komunikacje użytkownika z aplikacją,
  2. skrypty (kod) – konfiguracja dla silnika graficznego zapisana w postaci określonego języka.
2. Rozstrzyganie sporów:
  1. ważne decyzje są rozstrzygane przez demokratyczne głosowanie,
  2. mniej ważniejsze spory są rozstrzygane drogą e-mailową lub na forum grupy.
3. Postanowienie końcowe:
  1. do projektu dopuszcza się wprowadzenie najwyżej trzech zmian, które nie będą miały wielkiego wpływu na funkcjonalność niniejszego projektu,
  2. zostaną sporządzone trzy kopie umowy, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron,
  3. umowa zaczyna obowiązywać w dniu, w którym zostanie podpisana i obowiązuje do 31.06.2012r.

Bartosz Niepolski	….........................
Michał Kardaś	….........................