Wstępny harmonogram projektu - wydruk diagramu Gantta

Opracowanie wstępnej listy zadań do wykonania:
  - finalizacja dokumentacji projektu,
  - rozdzielenie ról dla członków grupy,
  - stworzenie protokołu założycielskiego,
  - opis funkcjonalności aplikacji,
  - opracowanie dokumentacji o projekcie,
  - opracować logikę projektu,
  - zaprojektowanie interface'u graficznego,
  - stworzenie graficznych elementów do aplikacji,
  - opracowanie diagramu klas,
  - wybranie środowiska programistycznego,
  - stworzenie działającej aplikacji,
  - stworzenie bazy danych dla aplikacji,
  - połączenie aplikacji z bazą danych,
  - testowanie działającej aplikacji,
  - korekcja błędów,
  - dodanie do dokumentacji kodu źródłowego.
1. Oszacować czas wykonania zadań:
  1. rozdzielenie ról dla członków grupy – wyznaczenie zadań przez kierownika dla każdego członka grupy oraz wyznaczenie odpowiednich terminów,
  2. stworzenie protokołu założycielskiego – spisanie umowy między członkami grupy,
  3. opis funkcjonalności aplikacji – wymienienie głównych zalet oraz opcji danej aplikacji,
  4. opracowanie dokumentacji o projekcie – wstępny opis zawierający podstawowe dane na temat projektu,
  5. opracować logikę projektu – stworzenie spójnej logiki oraz intuicyjność aplikacji w oparciu o wymagania do projektu,
  6. zaprojektowanie interface'u graficznego – wykonanie interface'u mającego ułatwienie użytkownikowi korzystanie z programu oraz podniesienie jego atrakcyjności,
  7. stworzenie graficznych elementów do aplikacji – upiększenie interface'u o drobne szczegóły,
  8. opracowanie diagramu klas – zaprojektowanie szkieletu kodu źródłowego,
  9. wybranie środowiska programistycznego – staranne wybranie języka programistycznego oraz środowiska w celu uzyskania jak najlepszego efektu w fazie końcowej,
  10. stworzenie działającej aplikacji – wykonanie głównej aplikacji będącej głównym komunikatorem człowiek–komputer,
  11. stworzenie bazy danych dla aplikacji – zaprojektowanie systemu bazy danych oraz ustawienie ich spójności logicznej,
  12. połączenie aplikacji z bazą danych – zespolenie dwóch składowych projektu,
  13. testowanie działającej aplikacji – przeprowadzenie działań mające na celu wykrycie błędów gotowej już aplikacji,
  14. korekcja błędów – ponowne przeanalizowanie fragmentów kodu zawierające błędy logiczne,
  15. dodanie do dokumentacji kodu źródłowego – wpis źródła aplikacji,
  16. finalizacja dokumentacji projektu – ostateczne dopracowanie dokumentacji oraz wyznaczenie wniosków.
2. Przydzielić zadania członkom zespołu:
  1. Bartosz Niepolski
    - rozdzielenie ról dla członków grupy,
    - opracowanie dokumentacji o projekcie,
    - opis funkcjonalności aplikacji,
    - dodanie do dokumentacji kodu źródłowego.
    - wybranie środowiska programistycznego,
    - stworzenie działającej aplikacji.
    - połączenie aplikacji z bazą danych.
    - stworzenie bazy danych dla aplikacji,

  - Michał Kardaś
    - korekcja błędów,
    - opracowanie diagramu klas,
    - korekta błędów,
    - opracować logikę projektu,
    - testowanie działającej aplikacji,
    - zaprojektowanie interface'u graficznego,
    - stworzenie graficznych elementów do aplikacji.
    - finalizacja dokumentacji projektu,
    - stworzenie protokołu założycielskiego